附件4：

沈阳航空航天大学毕业设计（论文）中期报告

2026 年  05月 20日

| 学 号 | 223428010210 | 姓 名 | 陈梓欣 | 班 级 | 物联网2202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 | 15541609703 |  | e-mail | shi_zixin_a@outlook.com |  |
| 实习单位 |  |  | 设计（论文）题目 | 指针型仪表的自动识别系统 |  |
| 目前已 完成任务 | - 文献研究与理论学习 在课题启动阶段，我深入研读了计算机视觉、深度学习及物联网系统开发的相关文献，夯实了理论基础： 算法理论：对比分析了主流目标检测算法在工业视觉中的优劣。针对实际拍摄中仪表易倾斜的痛点，重点钻研了 YOLO-OBB（旋转目标检测）模型，掌握了利用参数坐标系实现倾斜目标高精度定位的数学逻辑。 图像处理与几何计算：学习了 OpenCV 在图像增强与透视校正等方面的核心算法；结合计算几何理论，推导并严格验证了利用“刻度线与指针的向量顺时针夹角”来精准换算仪表物理读数的数学模型。 全栈开发技术：系统学习了 Flask Web 框架的路由与多线程并发处理机制；深化了关系型数据库理论，掌握了 MySQL 的基础表结构设计（含外键约束）及数据存取方法。 - 系统设计与工程实现 在理论指导下，我已将总体设计方案转化为实际的工程代码，并顺利推进： 核心算法开发与部署：构建了“定位—分割—读数”四级串联检测架构。依托 YOLOv11 实现仪表盘与编号标签的高精度裁剪，利用 YOLOv11-OBB 完成刻度线与指针的旋转框检测。此外，根据了“双圆心均值修正”算法，显著降低了系统误差，提升了最终读数精度。 后端逻辑与数据库构建：摒弃基础的 SQLite，部署了高性能的 MySQL 数据库（BISHE）。高标准完成了用户权限表与检测任务表的 E-R 结构设计与代码映射，实现了海量识别数据的持久化存储与全程追溯。 交互平台及多端拓展：开发了一套完整的Web 系统，支持本地传图及局域网摄像头实时拍摄检测。平台可动态展示五步检测流程，内置基于 Chart.js 的历史趋势折线图，并配套了读数人工校核机制，保障了数据可靠性，全面拓展了系统的工程适用场景。 阶段性成果： 已成功申请一项软件著作权，软件名称为《指针型仪表自动读数计算与可视化系统 V2.0》，登记号：2026SR0123775，标志着本系统在工程实现与知识产权层面均取得了阶段性成果。 - 进度计划执行情况 对照任务书计划，本阶段原定目标为完成系统需求分析、图像采集传输及自动识别算法开发。 目前，我不仅高质量达标，更实现了整体进度的超前推进。原计划于第 10-11 周开展的“仪表数据的存储、统计与可视化展示”工作，现已在 Web 平台中得到较稳定的实现。整个开发周期节奏紧凑，未出现任何进度延误，为后续的系统测试与论文撰写留出了充足的优化空间。 |  |  |  |  |
| 下一阶段 工作计划 | - 数据扩充与模型微调 计划针对工业现场常见的反光、局部遮挡、光照不均等复杂情况，利用图像增强技术（如对比度调整、加噪等）扩充现有数据集。稳步且有效地提升系统在复杂背景下的表盘与指针检测精度。 - 代码优化与推理加速 在确保检测精度的前提下，对识别模型的推理速度进行全面优化，以更好地满足工业巡检“边采集、边识别”的低延迟、实时性要求。通过部署环境的适配优化，有效降低单张图片的推理耗时。 - 系统容错测试与异常处理完善 对已开发的 Flask Web 平台进行集成与边界测试。重点完善核心代码的异常机制，确保系统在遇到无法识别的劣质图像、网络波动或数据库连接异常时，能够给出明确的报错提示而不至于直接崩溃，提升其健壮性。 - 毕业论文撰写与收尾工作 严格按时间节点全面进入论文撰写阶段。客观整理数据，并绘制可视化图表。遵循学校规范完成论文的撰写与排版，对项目代码进行最终冻结与打包，并准备好答辩 PPT 以迎接毕业答辩。 |  |  |  |  |
| 存在问题解决办法 | 问题一：仪表识别工作时数据无法顺利存入yolo表 解决方法： - 增加 db_insert_yolo()，采用 INSERT IGNORE 写入初始数据，并在 db_update_yolo() 中检测受影响行数，异常时输出警告日志。 - 封装独立数据库写入函数，统一日志记录；当 user_id 为 None 时立即告警并返回，避免静默失败，提升可追踪性。 问题二：运行时无法正常注册和登录，显示“网络错误，请重试” 解决方法： - 安装bcrypt第三方库。 - 打开 config.py，填写你的 MySQL 密码，修改后运行诊断脚本 check_db.py确认无误后，每次程序运行前需提前打开MySQL。 问题三：有时圆心结果的图像无法正常在前端显示 解决方法： - 在保存图像后增加返回值校验机制，确保写入成功。 - 对路径进行统一格式转换，将反斜杠替换为正斜杠。 问题四：在同一局域网上的其他设备无法打开这个网址 解决方法： - 在开发机上 ping 手机 IP（手机 WiFi 详情里查看），如果 ping 不通，登录路由器管理页面，关闭"AP隔离"/"无线隔离"选项。 - 能ping通则需要让Windows 防火墙通过该本机端口使其不会被拦截。 |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 | 指导教师签名： 2026年 05月 20日 |  |  |  |  |